Risikobetrachtung Wordle:

Risiko:	Wahrscheinlichkeit:	Ausmaß:	Risikoindex:	Lösung:
Längerer Ausfall / einzelner Personen / (zum Beispiel durch / Krankheit)	2	3	9	Bei Krankheitsfall / schnellstmöglich Bescheid / geben, um schnell Ersatz zu / finden.
Technische Fehler / (unvorhergesehene / Komplikationen oder / Datenverlust)	4	4	16	So oft wie möglich Backups / machen und bei Problemen / sofort miteinander sprechen.
Zeitmangel	3	4	12	Im Voraus Meilensteine / planen und während des / Projektverlaufs überprüfen, ob / man gut in der Zeit liegt. / → Puffer einplanen
Mangelnde / Kommunikation	2	3	6	Feste Gesprächstermine im / Voraus festlegen, um so oft / wie möglich den aktuellen / Stand zu überprüfen und / keine spontanen Termine / finden zu müssen.
Bugs / Fehler im Code	3	4	12	Ausreichend Tests einplanen / und auch genug Zeit, um nach / den Tests noch Änderungen / vorzunehmen.

Skala: Sehr unwahrscheinlich / Niedrig = 1, Unwahrscheinlich / Mittel = 2, Möglich / Hoch = 3,
Wahrscheinlich / Kritisch = 4, Sehr wahrscheinlich / Existenzgefährdend = 5